上海电机学院

临港校区校友之家及会议室装修项目

招标文件

招标单位：上海电机学院

编制日期：2015年11月

第一章  招标公告

一、项目概况：

1、项目名称：上海电机学院临港校区校友之家及会议室装修项目

2、招标编号：

3、项目主要内容、数量及要求：

上海电机学院临港校区校友之家及会议室装修项目具体项目内容、装修范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

4、交付地址：浦东新区临港新城橄榄路1350号。

二、合格的投标人必须具备以下条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，同时还应具备以下条件：

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上；

三、 报名验证及领取招标文件

1、报名验证：

时间：2015年11月23日---2015年11月25日8:30～11:00，13:00～15:30；

地点：上海市浦东新区临港新城橄榄路1350号 行政楼225室

1.1投标单位需携带相关资格证明文件：（包括但不限于）

（1）营业执照（复印件加盖公章，原件备查）；

（2）税务登记证（复印件加盖公章，原件备查）；

（3）相关资质证明（复印件加盖公章，原件备查）；

（4）法人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件，原件备查）；

2、领取招标文件：

可在2015年11月26日起登录“上海电机学院”招标公告（http://sjc.sdju.edu.cn）免费下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

本次招标不接受联合投标。 
四、联系方式：

招标单位：上海电机学院

地址：浦东新区橄榄路1350号

项目联系人：武一飞

联系电话：38223332

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 招标人 |  | 上海电机学院 |
| B | 项目名称 |  | 上海电机学院临港校区校友之家及会议室装修项目 |
| C | 建设地点 |  | 浦东新区临港新城橄榄路1350号 |
| D | 建设规模 |  | 见第五章“技术标准和要求” |
| E | 领取招标文件时间 |  | 时间：2015年11月26日起在上海电机学院招标公告中免费下载 |
| F | 计划工期 |  | 计划工期：35日历天 |
| G | 质量要求 |  | 一次验收合格率100% |
| H |  | 投标人资质等级及要求 | 1、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币50万元（含50万元）以上； 2、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上； |
| I |  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| J |  | 踏勘现场 | 投标单位自行踏勘 |
| K |  | 投标人提出问题和要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：2015年11月29日15:00 |
| L |  | 投标有效期 | 90 日历天 |
| M |  | 投标保证金 | 无 |
| N |  | 投标文件份数 | 正本一份，副本三份 |
| O |  | 装订要求 | 投标文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面。 |
| P |  | 投标文件的密封和标记 | 投标文件的外包装上应写明招标人名称、项目名称，投标人名称，同时标明“投标文件”字样，投标文件的封口处需加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托人印章。 |
| Q |  | 投标截止时间及投标地点 | 截止时间：2015年11月30日下午13：30 地点：浦东新区临港新城橄榄路1350号 行政楼225室 |
| R |  | 投标人代表出席开标会需提交的材料 | 法定代表人出席需携带：投标人的法定代表人证明原件、本人身份证明原件及复印件。 法定代表授权委托人出席需携带：投标人的法定代表人证明原件、法定代表人授权委托书原件、本人身份证明原件及复印件。 |
| S |  | 评标委员会的组建 | 招标人根据本项目特点组建评标委员会，其成员由上海市建设工程评标专家库中专家及招标人的代表组成 |
| T |  | 专家评审费 | 本项目专家评审费由中标单位按实支付。 |

## 总则

### 项目概况

#### 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

#### 招标人：见投标人须知前附表。

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 建设地点：见投标人须知前附表。

#### 建设规模：见第五章“技术标准和要求”。

#### 发售招标文件时间：见投标人须知前附表。

### 计划工期和质量要求

#### 计划工期：见投标人须知前附表。

#### 质量要求：见投标人须知前附表。

### 对投标人资格要求

#### 投标人应具备承担本标段施工的条件：

（1）资质等级：见投标人须知前附表。

#### 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

#### 招标人如组织踏勘现场的，应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织全部投标人踏勘项目现场。

#### 投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 偏离

#### 投标文件的所有内容均应满足招标文件中规定的实质性要求和条件；投标人在响应招标文件实质性要求和条件的基础上，可以在投标函附录中作出其他更有利于招标人的承诺。

### 同义词语

#### 构成招标文件组成部分的“工程量清单”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“中标人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 招标文件

### 招标文件的组成

#### 招标公告；

#### 投标人须知；

#### 评标办法；

#### 工程量清单；

#### 技术标准和要求；

#### 投标文件格式；

#### 投标人须知前附表规定的其他材料；

## 投标文件

### 投标文件的组成

#### 商务标（包括但不仅限于以下内容）

（1）投标承诺书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）上海市建设工程施工投标标书情况汇总表；

（4）投标总价；

（5）投标书及综合说明（含竞争措施和优惠条件，及其他对招标文件承诺的内容）；

（6）法定代表人证明及相应的身份证明；如系法定代表人的委托代理人，应另附有法定代表人证明、法定代表人委托书、代理人的身份证明；

（7）联合体协议书（如有）；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标人须知前附表规定的构成投标文件商务标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。

#### 技术标（包括但不仅限于以下内容）

（1）施工组织设计；

（2）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术标的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。

3.1.3投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (7）目所指的共同投标协议。

### 投标报价依据

#### 招标人提供的招标文件、补充招标文件、工程量清单和图纸。GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》。

#### 主要建筑材料价格（指到工地现场的价格）参照上海市建筑建材业网站（http://www.ciac.sh.cn）和上海建设工程标准与造价信息网站（http://www.shceci.com.cn）上公布的信息价。目前主要建筑材料指以下内容：

（1）钢筋：热轧盘条 (Φ6.5mm、Φ8mm)，热轧圆钢Φ11-12mm，钢筋砼用钢筋II级20MnSil0、12-14、16-18、20-25、28-32mm以及综合钢筋(即成型钢筋中扣除制作费用及损耗费用)；（多种规格的钢筋同时使用时，加权计算。）

（2）商品砼：泵送商品砼C20、C25、C30、C35、C40；泵送抗渗商品砼C20、C25、C30、C35、C40；高标号商品砼，按C40折算(以上均为5~25石子)。（多种规格的商品砼同时使用时，加权计算。）

#### 各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工、技术、质量规程、规范、标准，以及安全、文明施工等规定及相应的措施费。

### 投标报价说明及结算原则

#### 投标总价为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金的报价之和。

#### 本工程计价模式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）（以下简称“计价规范”），按招标文件提供的工程量清单，采用综合单价法进行报价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用，应包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费及投标人的期望利润等为完成该项目所需的一切费用（规费和税金除外），并考虑招标文件中规定的或投标人为完成该规定计量单位项目可能承担的责任、义务及约定的风险因素。投标人的优惠应充分考虑企业自身技术、装备、管理水平、承受能力及市场变化等情况在综合单价中体现，不允许总价优惠。

#### 投标人应按招标人提供的工程量清单计算工程项目的综合单价与合价，除本招标文件、补充招标文件和合同另有约定外，工程量清单中提供之数量不得修改。投标人未按招标人提供的工程量清单填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

#### 措施项目清单主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目清单（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目清单（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

#### 投标人按分包内容及金额自行投报总承包服务费，计入投标总价，总承包服务费须根据各个专业分包工程分别报价，费率包干。该费用已包括了招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务的费用；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理的费用；对竣工资料进行统一汇总整理向总承包人支付的费用。投标人没有填写某一项专业分包工程总承包服务费的，将被认为此项费用已包括在总承包服务费的合价中。（注：如专业分包工程报价固定，则总承包服务费可以包干。）

#### 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管〔2010〕29号关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知、沪建市（2011）18号文)计取。

#### 社会保险费：社会保险费应按沪建市管[2015]54号文“《关于调整社会保险费取费和缴交核付办法的通知》的通知”进行取费；

#### 采用固定单价合同的，除本招标文件、补充招标文件和合同另有约定外，投标人投报的综合单价包干。工程竣工结算时工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）按实际竣工图纸计算，与工程师签字确认的工作量一并结算。

#### 施工期内人工、材料、机械市场价格发生波动，应按合同约定调整工程价款。调整方法按照上海市建设交通委《关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）若干意见的通知》（沪建交[2009]995号，以及上海市建筑建材业市场管理总站《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》（沪建市管[2008]12号）等有关规定执行。

#### 合同签订后，如分部分项工程量清单中项目特征和工程内容发生变化或工程发生设计变更，工程量计算规则按GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》计算，人工、材料、机械的消耗量按《上海市建筑装饰工程预算定额（2000）》、《上海市安装工程预算定额（2000）》及其他相关定额计取，单价合同中有相同或类似的参照合同单价，无类似单价则由投标人参照施工期间的市场信息价格报价，并报工程师审核、经发包人同意后予以调整，管理费、利润等按投标报价时的费率标准计取。

### 投标有效期

#### 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### 在原投标有效期结束前，如出现特殊情况，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金（如有）的有效期；投标人拒绝延长的，其投标自原投标有效期届满时失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

### 投标人基本资料

#### “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

#### “人员情况”包括项目经理、技术负责人、安全员、质量员及其他关键人员。

### 投标文件的编制

#### 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

#### 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

#### 投标人的技术标应针对本项目的关键技术、工艺、重点和难点进行编制，如果未采用新工艺、新技术、新工法的，应避免把标准、规范、规程和工法的具体内容载入技术标，技术标中不提供与本工程无关内容。未按上述要求编制投标文件的，在技术标的评分中予以酌情扣分。

#### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签字或盖章并加盖投标人公章。法定代表授权委托人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的份数见投标人须知前附表。

#### 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记见投标人须知前附表。

### 投标文件的提交

#### 投标截止时间（即开标时间）：见投标人须知前附表

#### 提交投标文件地点（即开标地点）：见投标人须知前附表。

#### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

#### 如果投标文件未按上述规定密封的，招标人将不予受理；如果投标文件未按上述规定标记的，招标人将不承担投标文件被误投或提前拆封的责任。

#### 投标人应在投标截止时间前将投标文件提交至指定地点，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

### 投标文件的修改与撤回

#### 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

#### 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.4项的要求签字或盖章。

## 开标

### 开标准备

#### 投标人出席开标会需提交的材料见投标人须知前附表规定，资料不全或不符要求的，视为其放弃投标。

#### 开标前，根据投标须知前附表规定，由招标人对各投标文件的完整性、标书密封性是否符合招标文件要求进行检查。

### 开标程序

招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，各投标人必须派投标人代表准时参加开标会，开标由招标人主持。

#### 主持人宣布开标纪律；

#### 公布在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人名称；

#### 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

#### 宣布对投标文件的密封情况验查结果；

#### 按照投标人须知前附表规定宣布投标文件的拆封顺序；

#### 按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案；

#### 开标结束。

## 评标

### 评标委员会

#### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成详见投标人须知前附表。

#### 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能对投标公正评审产生影响的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、诚信、科学择优的原则。

### 评标

#### 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。

#### 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 投标文件的澄清、说明和补正：

（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 中标通知书

#### 在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 签订合同

#### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

#### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人有权向中标人要求赔偿损失。

# 评标办法

施工招标评标办法

### 评标方式

#### 本次评标采用综合评估法，其中商务标得分为40分，技术标得分为60分。评标细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务分（40分） |  |  |  |
| 1 | 商务分 | 40 | 满足招标文件要求的有效投标单位报价的均价为基准价，报价等同于基准价的得满分，低于基准价的，每低于1%扣1分；高于基准价的每高于1%扣2分。 |
| 二、技术部分（60分） |  |  |  |
| 1 | 完成本项目的人员设备配置 | 15 | 满足本项目要求的人员设备配置情况，评标委员会根据投标文件酌情打分。 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 15 | 根据施工组织设计方案及技术措施编制情况，评标委员会根据投标文件酌情打分。 |
| 3 | 环保管理体系与措施 | 15 | 根据投标单位编制的相关内容由评标委员会根据投标文件酌情打分。 |
| 5 | 质量、安全、进度管理体系与措施 | 15 | 根据投标单位编制的相关内容由评标委员会根据投标文件酌情打分； |

#### 技术标得分为技术标各分项得分的合计，以评标委员会成员打分后的算术平均分值计；

#### 总得分＝商务标得分+技术标得分，根据总得分从高到低决定各投标人的排名，如出现总得分并列时，投标报价低者列前。

### 评标委员会组成及评标原则

#### 本次招标项目的评标委员会由上海市建设工程评标专家库中专家人员组成。

#### 评标委员会负责人在评标委员会中产生，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会成员在评审意见表、评分表、评分汇总表及评标委员会形成的书面评标报告上签字。

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面形式进行且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，否决其投标。

#### 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价，否决其投标。

#### 在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。（显著差异或保留是指对工程的发包范围、工程报价和所对应的工程内容、质量标准及运用产生实质性影响、工期或承担的管理和配合服务费用与对应的内容；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；）如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

#### 修正：评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

（2）当单价与工程量的乘积与合价不一致时，以标出的单价为准。若非评标委员会认为有明显的小数点错位，则以标出的合价为准，并修改单价。

按上述方法修正投标报价，经投标人书面确认同意后，修正后的报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

#### 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标程序及内容

#### 由评标委员会对各投标文件进行初步评审，只有符合以下初步评审条件的投标文件才能进入详细评审：

（1）投标人名称：与投标报名时的营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且有效；

（2）投标文件签字盖章：按照招标文件第六章《投标文件格式》中标明必须签字和盖章的张页（含投标函、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标总价、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书、承诺书等）均需按投标人须知前附表要求和表式要求盖章、签字；

（3）投标文件格式：按招标文件第六章《投标文件格式》规定填写，内容齐全、字迹清楚；

（4）资质等级：符合招标文件要求及其资质范围的要求；

（5）工期：小于等于招标文件规定的日历天数要求；

（6）质量：满足招标文件规定的质量要求。

6.8.2 各项费率要求：

（1）综合费率： 本工程的综合费用应按照沪建市管（2010）29号文“关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知”所示的综合费用参考费率范围内进行报价，如投标人不按照上述综合费率范围进行报价的作否决投标处理；

(3) 人工费单价：参照上海市建筑建材业市场管理总站市场信息价区间内竞争报价，若未按规定填报或不报者，评标委员会可作否决其投标；

(4) 措施费清单报价中安全防护、文明施工措施的费用明显偏低或明显偏高，不符合《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》（沪建交[2006]445号）通知要求的，经评标委员会评审可作否决其投标。

(5) 规费（除社会保险费外）和税金未按照国家及上海市行业建设主管部门规定的计费基数和费率投报的，可作否决其投标；

(6) 社会保险费：社会保险费应按沪建市管[2015]54号文“《关于调整社会保险费取费和缴交核付办法的通知》的通知”进行取费；

(7) 对大型机械进出场及安拆及其他重要的措施项目，其报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单。出现下列情况，经评标委员会详细评审后，否决其投标：

1)该措施项目报价与施工组织设计明显不符；

2)该措施项目仅以人工费报价；

3)以周转性材料已摊销完毕、机械闲置或机械已折旧完毕等为由作明显偏低的报价；

4)单项措施费用项目除采用先进的技术方案降低费用外，“0”报价或象征性报价的；

# 工程量清单

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 品牌 | 数量 | 工艺及材料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 会议室 房间面积：39.5㎡ （5800*6800*3000） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面 | 墙面涂料 | m2 | 立邦 | 45 | 腻子、绷带、基膜 |  |
| 2 |  | 墙纸 | m2 |  | 45 |  |  |
| 3 |  | 饰面装饰墙 | m2 |  | 40 | 柚木饰面板贴面 | 造型 |
| 4 |  | 门+门套 | 套 |  | 2 | 翻新喷漆 |  |
| 5 |  | 饰面装饰墙油漆 | m2 | 猴王 | 40 | 亚光清水 | 造型 |
| 6 | 地面 | 地台 | m2 |  | 5 | 复合地板、不锈钢围边 |  |
| 7 |  | 踢脚线 | m2 |  | 30 |  |  |
| 8 |  | 块毯 | m2 |  | 37 |  |  |
| 9 | 电器 | 地插 | 只 | 西门子远景 | 2 |  |  |
| 10 |  | 2.5平方单芯线 | m | 起帆 | 1 |  |  |
| 11 |  | 网线（5类） | m |  | 50 |  |  |
| 12 |  | 电话线 | m |  | 50 |  |  |
| 13 |  | 线槽 | m |  | 50 |  |  |
| 14 |  | PVC线管 | m |  | 100 |  |  |
| 15 |  | 照明灯 | 只 |  | 16 | LED嵌入吸顶灯600*600 |  |
| 16 |  | LED灯带 | m |  | 20 |  |  |
| 17 | 家具 | 会议桌 | 张 |  | 1 | E1级板材，环保漆，优质五金配件 | 3600*1400*760 |
| 18 |  | 会议椅 | m2 |  | 14 | 电镀椅架，真皮椅面，五星脚 | 常规 |
| 二 |  | 校友之家 房间面积：37㎡ （5600*6600*3000） |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面 | 石膏板吊顶 | m2 | 立邦 | 40 | 腻子、绷带、基膜 |  |
| 2 |  | 顶部涂料 | m2 |  | 40 |  |  |
| 3 |  | 顶部花格 | m2 |  | 8 | 柚木饰面板贴面 | 造型 |
| 4 | 墙面 | 墙面涂料 | m2 | 立邦 | 55 | 腻子、绷带、基膜 |  |
| 5 |  | 饰面装饰墙1 | m2 |  | 20 | 柚木饰面板贴面 | 造型 |
| 6 |  | 饰面装饰墙2 | m2 |  | 8.5 | 柚木饰面板贴面 | 造型 |
| 7 |  | 门+门套 | 套 |  | 2 | 翻新喷漆 |  |
| 8 |  | 吧台 | 套 |  | 1 | （饰面板） | 现场固定 |
| 9 | 地面 | 地台 | m2 |  | 5 | 复合地板、不锈钢围边 |  |
| 10 |  | 踢脚线 | m |  | 30 |  |  |
| 11 |  | 地板 | m2 |  | 37 | 复合地板 |  |
| 12 | 电器 | 2.5平方单芯线 | m | 起帆 | 1 |  |  |
| 13 |  | 网线（5类） | m |  | 50 |  |  |
| 14 |  | 电话线 | m |  | 50 |  |  |
| 15 |  | 线槽 | m |  | 50 |  |  |
| 16 |  | PVC线管 | m |  | 100 |  |  |
| 17 |  | 吊灯 | 套 |  | 1 | 外购 |  |
| 18 |  | 照明灯 | 只 |  | 20 | LED嵌入射灯 |  |
| 19 |  | LED灯带 | m |  | 55 |  |  |
| 20 | 家具 | 沙发（3人+2人） | 套 |  | 1 | 高密度定型海绵，长绒提花面料，电镀椅脚 |  |
| 21 |  | 大方几 | 张 |  | 1 | 仿古木 | 1100*1100*450 |
| 22 |  | 装饰圈椅 | 张 |  | 2 | 仿古木框架，麻质椅面 | 常规 |
| 23 |  | 中式屏风 | 扇 |  | 8 | 仿古木 | W=330mm H=2000mm |
| 24 |  | 吧椅 | 张 |  | 2 | 电镀椅架，头层牛皮椅面 | 常规 |
| 25 |  | 洽谈桌 | 张 |  | 2 | 12mm厚钢化玻璃台面，车边，电镀脚 | 直径800mm |
| 26 |  | 洽谈椅 | 张 |  | 8 | 电镀椅脚，仿藤椅面及椅背 | 常规 |
| 27 |  | 博古架 | 组 |  | 1 | 仿古木 | 3200*380*2200 |
| 三 |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 保洁 |  | 项 |  | 1 |  |  |

## 工程量清单说明

### 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中、没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

### 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用条款、专用条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

### 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用条款和专用条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

### 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明详见工程量清单具体描述。

### 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

### 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

## 投标报价说明

### 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件（含工程量清单）和补充招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》；

(3) 国家或地方建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或地方建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9)其他的相关资料。

### 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

### 工程量清单中标价的单价或合价，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。“一定范围内的风险”是指合同约定中明示的或者暗示的风险。

### 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

### “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

### 分部分项工程项目按下列要求报价：

#### 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

#### 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

#### 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见合同条款及格式附件3)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身应计入投标报价，该类材料和工程设备的安装、保管、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

#### “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

#### 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人提供的材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“承包人提供的材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

### 措施项目按下列要求报价：

#### 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

#### 措施项目清单中的安全文明施工费应按本市建设行政主管部门的有关规定计价，不得作为竞争性费用。

#### 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地理解招标文件的相关内容和约定，包括“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

#### “措施项目清单与计价表”中所填写的报价，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

#### 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

### 其他项目清单费应按下列规定报价：

#### 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

#### 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

#### 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金。

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具的使用费、施工场地内已经搭设的脚手架的使用费、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)  施工机械限于在现场的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

#### 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”格式自主报价。

### 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据本市建设行政主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

### 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

### 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

### 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

### 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

### 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

# 技术标准和要求

## 一般要求

#### 技术规范及要求

（1） 设计施工图中的设计说明。

（2） 设计说明中明确采用的国家、部颁、上海的施工技术（验收）规程、规范。

（3） 现行的技术规范

（4）各投标人应充分注意，凡是与本工程有关的国家、行业和上海市的相应规范、规程，不论其是否已在上述列明，中标人应无条件予以执行。

#### 现场条件和周围环境

（1）本工程施工场地(现场)已经基本满足具备施工条件。招标人为本工程施工可提供满足施工需要的施工用临电、施工用临水；施工道路可通至施工现场。

（2）施工期间的临电头子由招标人在踏勘现场时告知接驳位置。施工用临电接驳以及施工区域内的临电布线和接装计量表具由投标人负责（包括投标人另需增加临电容量的接驳），相应的费用由投标人承担。

（3）承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

#### 资料和信息的使用

（1）合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此做出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

（2）本章所涉及的有关工程描述仅供参考，具体施工要求以提供的招标图和招标文件有关条款为准，工程现场状况以现场实际踏勘为准。

### 工期要求

#### 本工程工期要求：35日历天。

#### 投标人应自报总工期，并应与编制的施工组织设计中施工进度表一致，一旦中标作为本工程合同总工期。中标人必须按照协议书约定的竣工日期按期竣工。

#### 各投标人必须满足上述第一条规定的条件，自报本工程总工期

#### 开工日期以批准的开工报告中的开工日期或按照协议书约定的开工日期为准，竣工日期以有关竣工核验证明书为准。

#### 本工程总工期应包括与本工程配套的各大公用管线的施工工期及本工程采取的相关措施等的工期。

#### 工期延误的违约金标准：若因中标人原因造成总工期延误，工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行。

#### 投标人也可在投标标书中自报工期延误违约标准，以资竞标，但不得低于1.2.7的规定。

#### 招标人有权从中标人应得工程款项中直接扣除违约金，不足部分由中标人另行支付。

### 质量要求

#### 中标人对本工程的施工质量负全面责任。本工程招标人要求工程质量等级为一次验收合格率100%。各投标人在投标文件中应按招标文件和有关规定自报工程质量等级以资竞标。

#### 本工程竣工时工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因质量达不到自报约定工程质量等级标准者，中标人承担违约责任，并按合同总造价的2％金额的幅度计算质量违约金，同时不免除承包单位对工程质量缺陷的整改的责任。给招标人造成损失的，中标人承担质量赔偿金，质量赔偿金按照给招标人造成的全部损失计算。质量违约金和赔偿金互不抵冲。投标人也可在投标标书中自报质量违约金标准，以资竞争。质量违约金在工程结算时由招标人直接在中标人应得的工程款中扣除。

### 渣土垃圾

#### 各投标人在建设工程中涉及渣土外运及回填的，应遵守《上海市市容环境卫生管理条理》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土的各项要求。

#### 中标人应积极按上海市和当地政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。

#### 中标人应规范经营行为，对施工现场的土石方挖、铲、推、运工程，应由具有土石方专业承包企业资质的单位实施。

#### 中标人应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。

#### 中标人应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

#### 凡中标人违反上述情况之一者，均视为中标人违约，招标人有权从中标人应得的工程款项中直接扣除违约金，违约金的金额为合同总造价的1%。

#### 投标人也可根据工程具体情况，自报不低于上述要求的经济保证措施，以资竞标。

### 适用规范和标准

#### 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求工程师予以澄清，除工程师有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

#### 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

### 安全文明施工

#### 安全防护

（1）在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同通用条款的约定履行其安全施工职责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

#### 临时消防

（1）承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。

（2）承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过工程师和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

（3）承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和进行消防基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

（4）现场内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。现场储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或要进行有明火施工的工序时，应当实行严格的“用火证”管理制度。

#### 临时供电

（1）承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

（2）承包人应为现场，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

（3）临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

（4）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

（5）凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

#### 劳动保护

（1）承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

（2）承包人应按照国家《中华人民共和国劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

（3）承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

（4）承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

（5）承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

#### 脚手架

（1）承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

（2）所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送工程师核查后方可实施。

（3）搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

（4）承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

（5）承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示工程师他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得工程师书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

#### 施工安全措施计划

（1）承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》、《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28000）和地方有关的法规等，编制一份施工安全措施计划，报送工程师审批。

（2）施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

①施工安全管理机构的设置；

②专职安全管理人员的配备；

③安全责任制度和管理措施；

④安全教育和培训制度及管理措施；

⑤各项安全生产规章制度和操作规程；

⑥各项施工安全措施和防护措施；

⑦危险品管理和使用制度；

⑧安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

⑨其他。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

（3）施工安全措施计划应当报送工程师。承包人应当严格执行经工程师批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

#### 文明施工

（1）承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

（2）承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

①承包人的现场必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

②现场应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

③严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

④承包人修建的施工临时设施应符合工程师批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

⑤工程师可要求承包人在现场设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

⑥材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工或堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

⑦施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

⑧现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。

（3）承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

（4）承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

（5）在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

（6）承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

（7）承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

（8）承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

（9）承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报工程师审批。

#### 环境保护

（1）在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

（2）承包人应按合同约定和工程师指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

（3）承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

（4）承包人应当做好现场范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。现场内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持现场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对现场的冲刷。

（5）承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

（6）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

（7）承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

（8）承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染现场及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对现场周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

#### 施工环保措施计划

（1）施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

2)施工生产废水处理措施；

3)施工扬尘和废气的处理措施；

4)施工噪声和光污染控制措施；

5)节能减排措施；

6)不可再生资源循环利用措施；

7)固体废弃物处理措施；

8)人群健康保护和卫生防疫措施；

9)防止误用有害材料的保证措施；

10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

11)道路污染防治措施；

12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

13)其他。

（2）施工环保措施计划应当报送工程师。承包人应当严格执行经工程师批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

### 治安保卫

#### 承包人应为现场提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

#### 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的现场周边和全现场的保安巡逻。

#### 承包人应制定并实施严格的现场出入制度并报工程师审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过工程师批准的格式印制。

#### 承包人应确保任何未经工程师同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和工程师批准的参观人员的人身安全。

#### 承包人应为现场提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

#### 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

### .地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

#### 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

#### 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送工程师，工程师应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经工程师批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

# 投标文件格式

项目施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （单位公章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表、投标报价

二、法定代表人身份证明及附有法定代表授权委托人身份证明的委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构人员情况表

六、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

（大写）：                                         元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费：                                 元

暂列金额（不包括计日工部分）：                    元

专业工程暂估价：                                  元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函提交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖公章）：

法人代表或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 |  | 见价格指数权重表 |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
|  | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法人代表或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

建设工程名称：                                                                                     建筑面积：        平方米

| 单位工程名称 | 报 价（万元） |  |  |  |  |  | 施工 工期 （日历日） | 自报 质量 | 注册建造师 | 外来从业人员用工数（工日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 分部分项工程量报价 | 措施项目报价 | 其他项目报价 | 规费项目报价 | 税金项目报价 |  |  |  |  |  |
| 备注：总报价人民币大写： 质量、工期、渣土垃圾奖罚条款： 安全文明措施费（万元）： ，社会保险费（万元） 注册建造师姓名： 手机号： 投标人：（公章） 法定代表或其授权委托人：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四） 投标报价

招标人：

工程名称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位公章）

法定代表人

或其授权人：

（法定代表人或其授权人盖章或签字）

编制人：

（造价人员签字或盖专用章）

编制时间：

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

年        月        日

法定代表授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权      （姓名）为我方委托人。委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

授权委托人无转委托权。

投  标  人：                        （单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表授权委托人身份证复印件粘贴处

- 三、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第四章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

四、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）夏季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下， “项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六：临时用地表

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备和设施情况可参照此表式编制，内容是完成本工程所需的特种加工设备和生产设施、包括自有和租赁。

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和横道图表示。

- 附表五：施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（M2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 五、项目管理机构人员情况表

（一）项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

附3：投标承诺书

投 标 承 诺 书（2013版）

（本承诺书装订于投标文件首页）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系；与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系。

三、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

四、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

五、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

六、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

七、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

八、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

九、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

十、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十一、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十二、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十三、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十四、其他承诺：                                          。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

拟任项目负责人：

拟任项目负责人手机：

年      月      日